Приложение № 9 к отчету по контрольному мероприятию

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования средств федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» в 2019–2020 годах и истекшем периоде 2021 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Получатель (адресат)  | Предложение (рекомендация) | Отметка о приоритетности (да/нет)  | Рекомендованный срок реализации  | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Правительство Российской Федерации | Предлагается рассмотреть вопрос о принятии решения о проведении строительного контроля в отношении Объекта Минстроем России или подведомственными ему учреждениями (в срок до 1 декабря 2022 года).  | да | 01.12.2022 | - |
| 2. | Министерство культуры Российской Федерации | Предлагается обеспечить контроль за осуществлением Музеем полномочий государственного заказчика, в том числе за результативностью использования бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в реконструкцию Объекта, а также за принятием Музеем мер по сокращению дебиторской задолженности с представлением доклада в Счетную палату Российской Федерации (ежегодно – до введения Объекта в эксплуатацию) в срок до 20 июля отчетного года, а также в срок до 20 января года, следующего за отчетным. | да | Ежегоднодо 20 июля отчетного года, до 20 января года, следующего за отчетным | - |
| 3. | Министерство культуры Российской Федерации | Предлагается осуществить проверки соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении субподрядчиков, привлеченных АО «Политехстрой» для выполнения реставрационных работ на Объекте. | нет | 01.12.2022 |  |
| 4. | Министерство культуры Российской Федерации  | Предлагается провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности Музея.  | нет | 01.12.2022 |  |
| 5. | Министерство культуры Российской Федерации | Предлагается проработать вопрос об отнесении здания Музея к объектам культурного наследия федерального значения в целях включения Музея в Перечень объектов, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России. | нет | 01.12.2022 |  |
| 6. | Министерство культуры Российской Федерации | Предлагается рекомендовать Музею направить неиспользованный остаток субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на завершение работ по созданию нового экспозиционного пространства. | нет | 01.12.2022 |  |