Приложение № 6

**Расчет объема завышения НМЦК на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Больница V и VI этапы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БОЛЬНИЦА V ЭТАП | | БОЛЬНИЦА VI ЭТАП | |
| Прогноз индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2019 год | 1,05 | Прогноз индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2019 год | 1,05 |
| Ежемесячный прогнозный индекс на 2019 год (корень двенадцатой степени) | 1,00474 | Ежемесячный прогнозный индекс на 2019 год (корень двенадцатой степени) | 1,00474 |
| Индекс-дефлятор на начало строительства (июнь 2019 г.) рассчитывается как 1,00474 в третей степени, т.е. от апреля 2019 г. к июню 2019 г. | 1,0142875 | Индекс-дефлятор на начало строительства (июнь 2019 г.) рассчитывается как 1,00474 в третей степени, т.е. от апреля 2019 г. к июню 2019 г. | 1,0142875 |
| Индекс-дефлятор на декабрь 2019 г. рассчитывается как 1,00474 в восьмой степени, т.е. от апреля 2019 г. к декабрю 2019 г. | 1,038555 | Индекс-дефлятор на декабрь 2019 г. рассчитывается как 1,00474 в восьмой степени, т.е. от апреля 2019 г. к декабрю 2019 г. | 1,038555 |
| Индекс дефлятор на июнь-декабрь 2019 г. | (1,0142875+1,03855)/2=1,0264215 | Индекс дефлятор на июнь-декабрь 2019 г. | (1,0142875+1,03855)/2=1,0264215 |
| Фактическая оплаченная сумма (с учетом доп. Работ и коэф. Тендерного снижения) | 96 423 856,26 | Фактическая оплаченная сумма (с учетом доп. Работ и коэф. Тендерного снижения) | 85 149 828,0 |
| Непридвиденные затраты, принятые и оплдаченные без использования коэф. Дефлятора | 1 895 484,26 |  |  |
| Расчет завышения | (96423856,26-1895484,26)/1,05\*  1,0264215+1895484,26=  94301153,85  96423856,26-  94301153,85=  **2 122 702,36** | Расчет завышения | 85149828/1,05\*  1,0264215=  83237727,79  85149828-83237727,79=  **1 912 100,21** |