Приложение № 34 к Отчету

**Реестр рисков не достижения целей стратегического планирования, сформулированных в Водной стратегии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область риска | Анализ риска | Качественная оценка |
| № | Формулировка риска | Уровень риска | Причины (источники) риска | Последствия риска | Влияние | Вероятность | Управляемость | Значимость |
| **1** | **Недостаточность финансирования ФЦП за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами и обесцениванием финансовых средств в стране;** |
|  | Невозможность достижения целевых показателей по причине недостаточного объема финансирования из федерального бюджета  | Запланированные мероприятия не будут выполнены в полном объеме, что не обеспечит достижение целевых показателей. | средний | Наполнение федерального бюджета находится в зависимости от цен на сырьевые ресурсы, которые определяются конъюнктурой мирового рынка.Поскольку преобладающая роль в финансировании мероприятий принадлежит федеральному бюджету, то сокращение его приходных частей скажется и на финансировании водохозяйственных мероприятий.  | Выпадение ряда мероприятий из Программы развития ВХК | среднее | высокая | средняя | умеренная |
| **2** | **Сокращение объемов финансирования мероприятий ФЦП за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, связанное с возможным изменением социально-экономической ситуации в регионах.** |
|  | Невозможность достижения целевых показателей по причине недостаточного объема финансирования из региональных бюджетов.  | Запланированные мероприятия не будут выполнены в полном объеме, что не обеспечит достижение целевых показателей  | средний | Ограниченность и нестабильность дотационных региональных бюджетов, отсутствие синхронизации региональных и федеральных программ на стадиях их разработки, отсутствие экономических механизмов реализации заявляемых Региональных программ и СКИОВО, изменение социально-экономической ситуации. | Отмена или отсрочка реализации (завершения) ряда мероприятий  | среднее | высокая | средняя | средняя |
| **3** | **Невозможность достижения целевых показателей по причине некорректного планирования, ошибок проектирования, возникновения непредвиденных условий и катастрофических событий, нерегулярного и недостаточного финансирования из бюджетов всех уровней.** |
|  | Невозможность достижения целевых показателей по причине субъективных факторов и возникновения непредвиденных обстоятельств. | Запланированные мероприятия не будут выполнены в полном объеме или в установленные сроки, что не обеспечит выполнение целевых показателей  | средний | Ограниченность финансирования мероприятий приводит к планированию «от достигнутого», увеличению сроков и стоимости строительства и эксплуатации. Усугубляется по причине некачественного проектирования и стихийных бедствий | Снижение эффективности планируемых мероприятий, «возникновение долгостроев», увеличение стоимости объектов.  | среднее | средняя | низкая | высокая |
| **4** | **Истощение водных ресурсов по причине их переэксплуатации и нерационального использования в промышленности и сельском хозяйстве** |
|  | Невозможность достижения целевых показателей по причине недостаточного объема и качества располагаемых водных ресурсов | Несоответствие планируемых и фактических качественных и количественных показателей состояния водных ресурсов не позволят достигнуть запланированных целевых показателей  | низкий | Превышение величин водопотребления над запланированными.Отсутствие эффективного контроля соблюдения норм водопользования.Несоответствие плановых показателей водопотребления и водоотведения и располагаемых водных ресурсов (по качеству и количеству)  | Необходимость реализации мероприятий по поиску дополнительного водоисточника; реализация дополнительных мероприятий по водоподготовке;Сокращение водопотребления с соответствующими ущербами экономике и ухудшение санитарного состояния водных объектов. | среднее | высокая | средняя | средняя |
| 5 | **Недостаточность кадрового обеспечения отрасли** |
|  | Невозможность достижения целевых показателей по причине кадрового потенциала недостаточного уровня  | Нехватка квалифицированных кадров водохозяйственного профиля не позволит достигнуть запланированных целевых показателей  | средний | Недостаточный квалификационный уровень подготовки специалистов, не позволяющий принимать обоснованные проектные и управленческие решения. Недостаточное финансовое обеспечение отрасли (зарплатный фонд) и отсутствие других мотивационных механизмов привлечения специалистов.Отсутствие современных программ обучения и переобучения, а также учебной литературы.Сокращение программ подготовки специалистов (закрытие факультетов) водохозяйственного профиля в учебных заведениях. | Принятие управленческих решений недостаточного научно-технического уровня, ограничение в развитии отрасли | Высокое  | Средняя  | средняя | высокая |
| 6 | **Риски по причине недостаточных возможностей системы стратегического управления** |
|  | Невозможность достижения целевых показателей по причине недостатков в существующей системе государственного управления  | Несогласованность деятельности участников системы управления водным хозяйством не позволяет достигнуть запланированных целевых показателей  | средний | Недостаточность существующих схем согласования деятельности отраслей, использующих водные ресурсы и отвечающих за их состояние, ограниченность и закрытость схем мониторинга и возможности обмена данными о состоянии водной среды. | Принятие не комплексных решений по управлению водными ресурсами. Вероятность развития негативных процессов в водной среде. | среднее | средняя | низкая | высокое |