|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 23к отчету о результатахмероприятияот «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.№ ОМ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о финансировании работ по разработке проектной документации по перспективным мероприятиям Перечня и перечня № 2540-р по состоянию на 1 июля 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование перспективного мероприятия** | **Наименование выполненных работ**  | **Кассовое исполнение** | **Источник финансирования (млн.рублей)** | **Стоимость объекта (млн.рублей)** |
| **ФБ** | **КБ** | **МБ** |
| Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 2899-р «О перечне мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 г.» |
| 1. | Строительство многофункционального культурного центра «Россия» (г. Кисловодск) | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Подготовка муниципального контракта на проведение строительных работ. | 24,3 | - | 24,3 | - | 3 946,91 (проектная) |
| 2. | Реконструкция городского парка культуры и отдыха «Парк имени Ленинского комсомола» | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы | - | - | 16,0 | - | 700,0 (расчетная предельная) |
| 3. | Разработка проектной документации и проведение реконструкции муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы | - | - | 7,5 | - | 390,0 (расчетная предельная) |
| 4. | Строительство плавательного бассейна на территории гимназии № 19 города-курорта Кисловодска | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Подготовка извещения для проведения конкурентных процедур по определению подрядной организации на проведение строительных работ | 4,75 | - | 4,75 | - | 226,8 (проектная) |
| 5. | Реконструкция и восстановление здания корпуса литер «Б», «Б1» школы № 1 города-курорта Кисловодска | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы | - | - | 2,25 | - | 434,16 (расчетная предельная) |
| 6. | Строительство спортивного зала в школе № 7 города-курорта Кисловодска | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта  | 1,5 | - | - | 1,5 | 32,6 (контракт) |
| 7. | Строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Контракт расторгнут.  | 2,46 | - | 2,46 | - | 239,0 (проектная) Уточняется проведением повторной экспертиза стоимости проекта) |
|  | **Итого** |  | **33,01** |  | **57,26** | **1,5** | **5 969,47** |
| Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2021 г. № 2540-р «О перечне мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды до 2030 г»  |
| 1. | Строительство объездной дороги «Западный обход г. Кисловодска» с выходом в п. Аликоновка | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. | - | - | 27,0 | - | 990,0 |
| 2. | Реконструкция проспекта Победы в городе-курорте Кисловодске | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. | - | - | 46,0 | - | 856,0 |
| 3. | Строительство путепроводной развязки на 63-м километре железной дороги Минеральные Воды - Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке ПСД, получение положительных заключений государственной экспертизы. |  |  | 58,8 |  | 822,3 |
|  | **Итого** |  |  |  | **131,8** |  | **2668,3** |