ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 сентября 2010 г. N 1519-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5155).

2. Федеральным органам исполнительной власти до 15 октября 2010 г. сформировать и направить в Минэкономразвития России планы перехода на осуществление в электронном виде лицензирования отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и приступить к их реализации, имея в виду необходимость завершения указанного перехода к 1 января 2011 г.

3. Минэкономразвития России до 1 ноября 2010 г. представить на рассмотрение Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления сводный план перехода на осуществление в электронном виде лицензирования отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 8 сентября 2010 г. N 1519-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

План изложить в следующей редакции:

"Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 октября 2009 г. N 1555-р

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 8 сентября 2010 г. N 1519-р)

ПЛАН

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

──────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование услуги        │   Ответственный    │       Сроки реализации этапов перехода на предоставление

│    исполнитель     │  государственных услуг и исполнение государственных функций в

│                    │ электронном виде федеральными органами исполнительной власти <*>

│                    ├─────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────

│                    │   I этап    │  II этап  │  III этап  │  IV этап   │   V этап

──────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────

I. Государственные услуги и (или) функции по постановке на налоговый учет, взаимодействию с налогоплательщиками,

а также по уплате налогов и сборов

1.  Прием налоговой декларации по Минфин России,         15 ноября     декабрь   май 2010 г.    сентябрь   июнь 2012 г.

налогу на доходы физических   ФНС России              2009 г.      2009 г.                  2011 г.

лиц

2.  Прием налоговой декларации по Минфин России,         15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу на прибыль российских  ФНС России              2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

организаций, в том числе при

выполнении соглашений о

разделе продукции

3.  Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу на добавленную         России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

стоимость

4.  Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу по акцизам на          России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

подакцизные товары, в том

числе на табачные изделия

5.  Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу на добычу полезных     России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

ископаемых

6.  Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу на прибыль иностранных России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

организаций

7.  Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

единому сельскохозяйственному России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

налогу

8.  Прием налоговой декларации о  Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

доходах, полученных           России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

российской организацией из

источников за пределами

Российской Федерации

9.  Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

единому налогу на вмененный   России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

доход для отдельных видов

деятельности

10. Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу, уплачиваемому в связи России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

с применением упрощенной

системы налогообложения

11. Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

транспортному налогу          России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

12. Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

водному налогу                России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

13. Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

земельному налогу             России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

14. Прием единой (упрощенной)     Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налоговой декларации          России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

15. Прием налоговой декларации по Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010     сентябрь   июнь 2012 г.

налогу на имущество           России                  2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.

организаций

16. Предоставление информации о   Минфин России,        август 2010  август 2010    январь    июль 2011 г. июль 2011 г.

налоговой задолженности       ФНС России                г.           г.        2011 г.

физического лица

II. Государственные услуги и (или) функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

а также по получению выписок из реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

17. Государственная регистрация   Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь    март 2010   декабрь 2010  апрель 2012

юридических лиц и физических  России                  2009 г.      2009 г.        г.           г.           г.

лиц в качестве индивидуальных

предпринимателей и

крестьянских (фермерских)

хозяйств

18. Учет организаций и физических Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь      август    март 2011 г. сентябрь 2011

лиц, ведение Единого          России                  2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

государственного реестра

налогоплательщиков и

предоставление содержащихся в

нем сведений

19. Ведение Единого               Минфин России, ФНС     15 ноября     декабрь     сентябрь   июнь 2011 г. сентябрь 2011

государственного реестра      России                  2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

юридических лиц, Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей и

предоставление содержащихся в

них сведений

20. Предоставление в              Минюст России          15 ноября     декабрь     сентябрь   март 2011 г. сентябрь 2011

установленном порядке                                 2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

информации физическим и

юридическим лицам о

зарегистрированных

некоммерческих организациях,

филиалах и представительствах

иностранных некоммерческих

неправительственных

организаций

III. Государственные услуги по постановке на учет и снятию с учета автотранспортных средств

21. Регистрация                   МВД России             15 ноября     декабрь    июль 2010   февраль 2011 декабрь 2012

автомототранспортных средств                          2009 г.      2009 г.        г.           г.           г.

и прицепов к ним

22. Государственный технический   МВД России             15 ноября     декабрь     февраль    декабрь 2010 декабрь 2012

осмотр транспортных средств                           2009 г.      2009 г.     2010 г.         г.           г.

IV. Государственные услуги по выдаче документов, связанных с таможенным оформлением товаров

23. Принятие предварительных      ФТС России             15 ноября     декабрь     декабрь    март 2011 г. декабрь 2012

решений о классификации                               2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

товаров в соответствии с

товарной номенклатурой

внешнеэкономической

деятельности

24. Осуществление таможенных      ФТС России             15 ноября     декабрь     декабрь    март 2011 г. декабрь 2012

операций, связанных с                                 2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

приемом, регистрацией,

отказом в регистрации и

принятием решения по выпуску

таможенной декларации

V. Государственные услуги в сфере занятости населения

25. Информирование о положении на Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь     октябрь    май 2011 г.  декабрь 2011

рынке труда в Российской      России, Роструд         2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

Федерации, правах и гарантиях

в области занятости населения

и защиты от безработицы

VI. Государственные услуги в сфере социальной защиты граждан

26. Информирование граждан о      Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь     сентябрь   март 2012 г. декабрь 2012

предоставлении государст-     России,                 2009 г.      2009 г.     2011 г.                      г.

венной социальной помощи в    Росздравнадзор,

виде набора социальных услуг  Пенсионный фонд

Российской Федерации

27. Прием и регистрация заявлений Минздравсоцразвития    15 ноября    июль 2010   март 2013   июнь 2014 г. декабрь 2014

граждан об установлении им    России, Пенсионный      2009 г.        г.           г.                        г.

пенсий в соответствии с       фонд Российской

Федеральными законами "О      Федерации

трудовых пенсиях в Российской

Федерации" и "О

государственном пенсионном

обеспечении в Российской

Федерации"

28. Прием от застрахованных лиц   Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь    март 2010   март 2012 г. декабрь 2012

через страхователей и         России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.        г.                        г.

трансферагентов анкет с целью фонд Российской

регистрации в системе         Федерации

обязательного пенсионного

страхования и заявлений о

добровольном вступлении в

правоотношения в целях уплаты

дополнительных страховых

взносов на накопительную

часть трудовой пенсии в

соответствии с Федеральным

законом "О дополнительных

страховых взносах на

накопительную часть трудовой

пенсии и государственной

поддержке формирования

пенсионных накоплений"

29. Прием от застрахованных лиц   Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь     сентябрь     сентябрь   июнь 2013 г.

заявлений о выборе            России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.     2010 г.      2012 г.

инвестиционного портфеля      фонд Российской

(управляющей компании) или о  Федерации

переходе в негосударственный

пенсионный фонд для передачи

им средств пенсионных

накоплений

30. Информирование застрахованных Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь    март 2010   март 2011 г. декабрь 2011

лиц о состоянии их            России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.        г.                        г.

индивидуальных лицевых счетов фонд Российской

в системе обязательного       Федерации

пенсионного страхования

согласно Федеральным законам

"Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в

системе обязательного

пенсионного страхования" и

"Об инвестировании средств

для финансирования

накопительной части трудовой

пенсии в Российской

Федерации"

VII. Государственные услуги по взаимодействию со страхователями-работодателями в сфере обязательного

пенсионного и обязательного медицинского страхования

31. Регистрация страхователей-    Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь    март 2010   март 2011 г. декабрь 2011

работодателей в               России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.        г.                        г.

территориальных органах       фонд Российской

Пенсионного фонда Российской  Федерации

Федерации в соответствии с

Федеральными законами "О

трудовых пенсиях в Российской

Федерации" и "О

государственном пенсионном

обеспечении в Российской

Федерации"

32. Прием от страхователей        Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь    март 2010   март 2011 г. декабрь 2011

отчетности по индивидуальному России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.        г.                        г.

(персонифицированному) учету  фонд Российской

застрахованных лиц            Федерации

33. Прием от страхователей        Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь    март 2010   март 2011 г. декабрь 2011

отчетности по страховым       России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.        г.                        г.

взносам на обязательное       фонд Российской

пенсионное и обязательное     Федерации

медицинское страхование

34. Прием от страхователей        Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь    март 2010   март 2011 г. декабрь 2011

реестров застрахованных лиц о России, Пенсионный      2009 г.      2009 г.        г.                        г.

перечислении дополнительных   фонд Российской

страховых взносов на          Федерации

накопительную часть трудовой

пенсии и взносов работодателя

в соответствии с Федеральным

законом "О дополнительных

страховых взносах на

накопительную часть трудовой

пенсии и государственной

поддержке формирования

пенсионных накоплений"

VIII. Государственные услуги по приему, регистрации и рассмотрению в органах внутренних дел

Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях

35. Прием, регистрация и          МВД России             15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   декабрь 2012

рассмотрение в органах                                2009 г.      2009 г.                  2011 г.         г.

внутренних дел Российской

Федерации сообщений о

преступлениях и иной

информации о правонарушениях

IX. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности

36. Лицензирование                Минздравсоцразвития   15 декабря     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   декабрь 2010

фармацевтической деятельности России,                 2009 г.      2009 г.                  2010 г.         г.

в сфере обращения             Росздравнадзор

лекарственных средств,

предназначенных для

медицинского применения

37. Лицензирование деятельности   Минпромторг России,   15 декабря     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   декабрь 2010

по производству лекарственных Росздравнадзор          2009 г.      2009 г.                  2010 г.         г.

средств, предназначенных для

медицинского применения

38. Лицензирование медицинской    Минздравсоцразвития   15 декабря     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   декабрь 2010

деятельности                  России,                 2009 г.      2009 г.                  2010 г.         г.

Росздравнадзор

X. Государственные услуги по оформлению и выдаче документов, удостоверяющих личность,

а также по предоставлению адресно-справочной информации

39. Оформление, выдача, замена и  ФМС России             15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   июнь 2012 г.

учет выданных паспортов                               2009 г.      2009 г.                  2011 г.

гражданина Российской

Федерации, а также иных

документов, удостоверяющих

личность гражданина

Российской Федерации на

территории Российской

Федерации

40. Оформление, выдача, замена и  ФМС России             15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   июнь 2012 г.

учет выданных паспортов                               2009 г.      2009 г.                  2011 г.

гражданина Российской

Федерации, а также иных

документов, удостоверяющих

личность гражданина

Российской Федерации за

пределами Российской

Федерации

41. Организация и ведение         ФМС России             15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   июнь 2012 г.

адресно-справочной работы                             2009 г.      2009 г.                  2011 г.

XI. Государственные услуги по регистрации по месту жительства и месту пребывания

42. Организация выдачи            ФМС России             15 ноября     декабрь   май 2010 г.    сентябрь       март

иностранным гражданам и лицам                         2009 г.      2009 г.                  2011 г.       2012 г.

без гражданства разрешения на

временное проживание в

Российской Федерации

43. Организация выдачи            ФМС России             15 ноября     декабрь       май        сентябрь       март

иностранным гражданам и лицам                         2009 г.      2009 г.     2010 г.      2011 г.       2012 г.

без гражданства вида на

жительство в Российской

Федерации

44. Регистрационный учет граждан  ФМС России             15 ноября     декабрь   май 2010 г.    сентябрь       март

Российской Федерации по месту                         2009 г.      2009 г.                  2011 г.       2012 г.

пребывания и по месту

жительства в пределах

Российской Федерации

45. Оформление приглашений на     МИД России             15 ноября     декабрь   март 2010 г. июнь 2011 г. сентябрь 2011

въезд в Российскую Федерацию                          2009 г.      2009 г.                                  г.

по ходатайству федеральных

органов государственной

власти, дипломатических

представительств и

консульских учреждений

иностранных государств в

Российской Федерации,

международных организаций и

их представительств в

Российской Федерации,

представительств иностранных

государств при международных

организациях, находящихся в

Российской Федерации, и

органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации, а также принятие

решений о выдаче виз

иностранным гражданам и лицам

без гражданства

46. Оформление приглашений на     ФМС России           июль 2010 г.   июль 2010  декабрь 2010 июль 2011 г. декабрь 2011

въезд в Российскую Федерацию                                         г.           г.                        г.

иностранных граждан и лиц без

гражданства по ходатайству

органов местного

самоуправления, юридических

лиц, граждан Российской

Федерации и постоянно

проживающих в Российской

Федерации иностранных граждан

XII. Государственные услуги в сфере образования

47. Предоставление информации о   Минобрнауки России,    15 ноября   май 2010 г.   сентябрь   октябрь 2012 октябрь 2012

документах об образовании     Рособрнадзор            2009 г.                  2011 г.         г.           г.

(среднее, начальное и высшее

профессиональное образование)

и результатах проверки

подлинности бланков

документов об образовании

(среднее, начальное и высшее

профессиональное образование)

48. Формирование и ведение базы   Минобрнауки России,    15 ноября   май 2010 г. май 2011 г.  май 2011 г.   май 2011 г.

данных об участниках единого  Рособрнадзор            2009 г.

государственного экзамена

(предоставление сведений о

результатах единого

государственного экзамена, о

подаче заявлений лицами,

поступающими в высшие и

средние специальные учебные

заведения, а также о

зачислении в высшие и средние

специальные учебные заведения

лиц, успешно прошедших

вступительные испытания)

49. Прием заявлений об            Минобрнауки России,  июль 2010 г.   июль 2011    декабрь       ноябрь       октябрь

установлении в Российской     Рособрнадзор                           г.        2011 г.      2012 г.       2013 г.

Федерации эквивалентности

документов иностранных

государств об образовании,

установление и признание

такой эквивалентности

50. Осуществление государственной Минобрнауки России,  июль 2010 г.   июль 2011      март        ноябрь        июль

аккредитации образовательных  Рособрнадзор                           г.        2012 г.      2012 г.       2013 г.

учреждений и научных

организаций

XIII. Государственные услуги по предоставлению информации из государственных библиотечных фондов

51. Предоставление                Минкультуры России     15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   март 2011 г.

библиографической информации                          2009 г.      2009 г.                  2010 г.

из государственных

библиотечных фондов

52. Предоставление информации из  Минкультуры России     15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   март 2011 г.

государственных библиотечных                          2009 г.      2009 г.                  2010 г.

фондов в части, не касающейся

авторских прав

XIV. Государственные услуги в сфере здравоохранения

53. Регистрация изделий           Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь     сентябрь   март 2011 г. декабрь 2012

медицинского назначения, а    России,                 2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

также предоставление          Росздравнадзор

гражданам и организациям

доступа к информации об

изделиях медицинского

назначения, прошедших

регистрацию

54. Регистрация лекарственных     Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь     сентябрь   март 2011 г. декабрь 2011

средств, предоставление       России,                 2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

гражданам и организациям      Росздравнадзор

доступа к информации о

лекарственных средствах,

прошедших регистрацию

55. Предоставление гражданам и    Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь   ноябрь 2010  июль 2011 г. декабрь 2011

организациям доступа к        России,                 2009 г.      2009 г.        г.                        г.

информации о квалификации     Росздравнадзор

медицинских и

фармацевтических работников

56. Предоставление гражданам и    Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь   март 2010 г. декабрь 2010 декабрь 2011

организациям информации об    России                  2009 г.      2009 г.                     г.           г.

оказании высокотехнологичной

медицинской помощи населению

Российской Федерации за счет

средств федерального бюджета

57. Проведение медико-социальной  Минздравсоцразвития    15 ноября     декабрь   декабрь 2010 декабрь 2011 декабрь 2012

экспертизы                    России, ФМБА России     2009 г.      2009 г.        г.           г.           г.

58. Регистрация предельных        Минздравсоцразвития  июль 2010 г.   июль 2010    сентябрь   декабрь 2010 декабрь 2011

отпускных цен на жизненно     России,                                г.        2010 г.         г.           г.

необходимые и важнейшие       Росздравнадзор

лекарственные средства в

установленном

законодательством Российской

Федерации порядке

XV. Государственные услуги по предоставлению государственной статистической информации

59. Предоставление официальной    Минэкономразвития      15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   декабрь 2010

статистической информации по  России, Росстат         2009 г.      2009 г.                  2010 г.         г.

запросам граждан и

организаций

XVI. Иные государственные услуги и функции

60. Предоставление сведений об    МВД России             15 ноября     декабрь     сентябрь   июль 2011 г. декабрь 2011

административных                                      2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

правонарушениях в области

дорожного движения

61. Прием квалификационных        МВД России             15 ноября     декабрь     сентябрь   август 2011  декабрь 2012

экзаменов и выдача                                    2009 г.      2009 г.     2010 г.         г.           г.

водительских удостоверений

62. Государственная регистрация   Минэкономразвития      15 ноября     декабрь   октябрь 2010     июнь     декабрь 2011

прав на недвижимое имущество  России, Росреестр       2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.         г.

и сделок с ним

63. Предоставление сведений,      Минэкономразвития      15 ноября     декабрь   октябрь 2010     июнь     декабрь 2011

содержащихся в Едином         России, Росреестр       2009 г.      2009 г.        г.        2011 г.         г.

государственном реестре прав

на недвижимое имущество и

сделок с ним

64. Предоставление сведений,      Минэкономразвития      15 ноября     декабрь     сентябрь   март 2011 г. декабрь 2011

содержащихся в                России, Росреестр       2009 г.      2009 г.     2010 г.                      г.

государственном кадастре

недвижимости, размещение

публичных кадастровых карт в

сети Интернет

65. Постановка объектов           Минэкономразвития      15 ноября     декабрь   март 2010 г. декабрь 2010 декабрь 2011

недвижимости на               России, Росреестр       2009 г.      2009 г.                     г.           г.

государственный кадастровый

учет

66. Выдача специальных разрешений Минтранс России,       15 ноября     декабрь   март 2010 г.   сентябрь   декабрь 2012

на международную              Росавтодор              2009 г.      2009 г.                  2010 г.         г.

автомобильную перевозку

крупногабаритных и

тяжеловесных грузов

67. Прием заявлений о проведении  Минрегион России,    сентябрь 2010   октябрь   июль 2011 г. декабрь 2011 декабрь 2012

государственной экспертизы    Минтранс России           г.         2010 г.                     г.           г.

проектной документации,

проведение такой экспертизы и

выдача заключения по ее

результатам, выдача

разрешения на строительство,

выдача разрешения на ввод

объектов в эксплуатацию

68. Предоставление выписок из     Минсельхоз России,   июль 2010 г.   июль 2010    сентябрь   декабрь 2011  апрель 2012

государственного лесного      Рослесхоз                              г.        2011 г.         г.           г.

реестра

69. Предоставление информации по  Минюст России, ФССП  июль 2010 г.  январь 2011 июль 2011 г. январь 2012  декабрь 2012

находящимся на исполнении     России                                 г.                        г.           г.

исполнительным производствам

в отношении физического или

юридического лица, включая

сведения о наличии

исполнительного производства,

сведения о наложенных

ограничениях (запретах) в

отношении физического или

юридического лица, а также

сведения о ходе

исполнительного производства,

в том числе сведения о

наличии неурегулированных

претензий к заявителю со

стороны ФССП России

70. Подача заявления в рамках     Минюст России, ФССП  июль 2010 г.  январь 2011 июль 2011 г. январь 2012  декабрь 2012

исполнительного производства  России                                 г.                        г.           г.

об исправлении допущенных в

постановлении судебного

пристава описок или явных

арифметических ошибок, о

продлении сроков или о

восстановлении пропущенных

сроков в исполнительном

производстве, о разъяснении

положений исполнительного

документа, способа и порядка

его исполнения, о

предоставлении отсрочки или

рассрочки исполнения

судебного акта, акта другого

органа или должностного лица,

а также об изменении способа

и порядка его исполнения, об

отложении исполнительных

действий и об отложении

применения мер

принудительного исполнения, о

приостановлении или

прекращении исполнительного

производства, об отмене

постановления судебного

пристава об окончании

исполнительного производства,

о проведении проверки

правильности удержания и

перечисления денежных средств

по судебному акту, акту

другого органа или

должностного лица, о принятии

постановления о розыске

должника или о временном

ограничении на выезд должника

из Российской Федерации, о

взыскании с должника денежных

средств, а также о погашении

задолженности по

исполнительному производству

71. Прием установленных           Роспотребнадзор,     сентябрь 2010   октябрь   декабрь 2010      -             -

Федеральным законом "О защите ФМБА России,              г.         2010 г.        г.

прав юридических лиц и        Ространснадзор

индивидуальных

предпринимателей при

осуществлении

государственного контроля

(надзора) и муниципального

контроля" уведомлений о

начале отдельных видов

предпринимательской

деятельности

72. Прием заявок о выдаче         Минобрнауки России,  июль 2010 г.   июль 2010    декабрь      декабрь        июль

патентов Российской Федерации Роспатент                              г.        2010 г.      2011 г.       2012 г.

на изобретение, полезную

модель и промышленный

образец, выдача таких

патентов, а также регистрация

и выдача свидетельств на

наименование места

происхождения товара,

товарный знак, знак

обслуживания и признание

общеизвестного в Российской

Федерации товарного знака

73. Прием заявок о                Минобрнауки России,  июль 2010 г.    декабрь     декабрь      октябрь       декабрь

государственной регистрации   Роспатент                            2010 г.     2011 г.      2012 г.       2012 г.

программ для электронных

вычислительных машин, баз

данных, топологий

интегральных микросхем и

государственная регистрация

таких программ, баз данных и

топологий

74. Прием заявок о                Минобрнауки России,  октябрь 2010   июль 2011    декабрь      октябрь       декабрь

государственной регистрации   Роспатент                 г.           г.        2012 г.      2013 г.       2013 г.

договоров о распоряжении

правами на изобретения,

полезные модели, промышленные

образцы, товарные знаки,

знаки обслуживания,

зарегистрированные программы

для электронных

вычислительных машин, базы

данных, зарегистрированные

топологии интегральных

микросхем, а также сделок,

предусматривающих

использование единой

технологии за пределами

Российской Федерации, и

осуществление государственной

регистрации таких договоров

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Перечень мер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, предусмотрен приложением.

Приложение

к плану перехода на предоставление

государственных услуг и исполнение

государственных функций

в электронном виде федеральными

органами исполнительной власти

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ЭТАПАХ ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

I этап - завершение размещения информации о государственной услуге и государственной функции в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап - завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления государственной услуги или исполнения государственной функции в электронном виде.

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде, если это не запрещено федеральным законом.".